AR Mini Şef – Zaman Çizelgesi Belgesi

Öğrenci Adı Soyadı: Halit Mustafa Karagöz

Öğrenci No: 200541043

Proje Adı: AR Mini Şef – AR Destekli Eğitimsel Mobil Oyun

# 1. Giriş

Bu belge, AR Mini Şef projesi kapsamında yürütülen geliştirme sürecinin zaman çizelgesini ve haftalık ilerleme planını içermektedir. Proje toplamda 4 haftalık bir süreci kapsamaktadır ve her hafta belirli görevlerin tamamlanması hedeflenmiştir.

# 2. Haftalık Görev Dağılımı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hafta | Görevler | Durum |
| 1. Hafta | Proje fikrinin belirlenmesi, dökümantasyon yapısının planlanması, temel sahne kurulumu | Tamamlandı |
| 2. Hafta | AR Foundation kurulumu, yüzey algılama testleri, 3D objelerin sahneye yerleştirilmesi | Tamamlandı |
| 3. Hafta | Görev sıralama mantığı, UI geri bildirim ekranı, sesli yanıtlar, test döngüsü | Tamamlandı |
| 4. Hafta | Raporlama, kullanıcı ve programcı dökümanları, sunum, video, final teslim paketi | Devam Ediyor |

# 3. Sonuç

Zaman çizelgesi doğrultusunda proje planlaması başarıyla yürütülmüş, ana görevler belirlenen süreler içinde tamamlanmıştır. Teslim süresine kadar kalan aşamalar da eksiksiz tamamlanacaktır.